

# Пояснительная записка

План мероприятий «дорожная карта» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №65 комбинированного вида» направлена на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту Центр развития ребенка (далее –ДОО) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из:

* норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* положений свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства ОФ от 26 декабря 2014 года № 1521 (далее - положения свода правил СП 59.13330.2012);
* положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363.

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к ДОУ и

предоставляемым на нем услугам, в том числе:

* обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
* обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
* полноценная интеграция инвалидов в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

* совершенствование нормативно-правовой и организационной основы доступности ДОО для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – ММГН);
* повышение уровня доступности отдельных функциональных зон и услуг в ДОО для инвалидов и других ММГН;
* повышение качества предоставления образовательной услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья;
* информационно-методическое и кадровое обеспечение системы социальной интеграции инвалидов и других ММГН.

Получение образования детьми инвалидов является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности, именно

поэтому формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач любого образовательной организации. На сегодняшний день для решения данных проблем в учреждении проведены следующие мероприятия:

* проведено обследование здания и прилегающей территории Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта (Центр развития ребенка) и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов на предмет доступности для маломобильных групп населения (далее – ММГН);
* на основе обследования разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других ММГН. Но, несмотря на проделанную работу, проблема доступности услуг учреждения для маломобильных групп населения остаётся актуальной.

Для решения задач и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

Сроки реализации «Дорожной карты» - 2022 - 2030 годы.

В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:

* 1. **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг дорожной карты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Сте- пень доступ- ности** | **Значение показателей** | | | **Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2023** | **2026** | **2028** |
| 1 | Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-  колясках | полностью доступен  частично доступен  условно доступен  недоступен | условно доступен | условно доступен | частично доступен | Заведующий |
| 2 | Доступность для инвалидов с  нарушениями опорно- двигательного аппарата | условно доступен | условно доступен | частично доступен | Заведующий |
| 3 | Доступность для инвалидов с нарушениями зрения | условно доступен | условно доступен | частично доступен | Заведующий |
| 4 | Доступность для инвалидов с нарушениями слуха | частично доступен | частично доступен | полностью доступен | Заведующий |
| 5 | Доступность для инвалидов с  нарушениями умственного развития | доступен | доступен | доступен | Заведующий |

* 1. **Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других ММГН объекта и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой** | **Ответственные** | **Срок реали-** | **Ожидаемый результат** |
| **п/п** |  | **акт (программа), иной** | **исполнители,** | **зации** |  |
|  |  | **документ, которым** | **соисполнители** |  |  |
|  |  | **предусмотрено проведение** |  |  |  |
|  |  | **мероприятия** |  |  |  |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1 | Изучение законодательства РФ в  области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные правовые акты РФ | Заместитель по безопасности | Постоянно | Владение нормативной базой |
| 2 | Корректировка паспорта доступности | Паспорт доступности ДОУ для инвалидов и | Заместитель по  безопасности | 1 раз в год | Уточнение категории доступности объекта для |
|  |  | других ММГНи |  |  | инвалидов и других ММГН |
|  |  | предоставляемых им |  |  |  |
|  |  | услуг |  |  |  |
| 2 | Корректировка дорожной карты | «Дорожная карта» ДОО | Заместитель по безопасности | 1 раз в год | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для  инвалидов и других ММГН |
| 3 | Корректировка программы развития | Программа развития ДОО | Заведующий | 1 раз в год | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для  инвалидов и других ММГН |
| 4 | Организация инструктирования работников ДОО по оказанию необходимой помощи инвалидам в  зависимости от характера их нарушения, |  | Заведующий, заместитель по безопасности | 1 раз в полугодие | Увеличение доли работников, прошедших инструктиро- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | состояния здоровья при передвижении инвалида по объектам |  |  |  | вание по вопросам, связанным с  обеспечением доступности для инвалидов ДОО |
| **Раздел П. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры** | | | | | |
| 1 | Проведение обследования здания, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих  строительных норм и правил. | Акты обследования объекта инфраструктуры | Заведующий,  Заместитель по безопасности, комиссия | 1 раз в год | Определение объемов работ по обеспечению  условий доступности и их финансирования |
| 2 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации учреждения в целях создания  доступности для инвалидов | Распорядительные акты | Заведующий | 1 раз в год | Создание условий доступности объекта для инвалидов и других ММГН |
| 3 | Реализация мер по обеспечению доступности  для инвалидов объекта  до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов  паспортизации) (все преобразования, приобретение специального оборудования,  методической и учебной литературы и пр.) | Распорядительные акты | Заведующий,  Заместитель по безопасности | 2022-2028 | Обеспечение условий  индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их  передвижения по объекту с целью  получения услуг в сфере образования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка рельефных и силуэтных указателей.  При наличии финансирования | Распорядительные акты | Заведующий, заведующий хозяйством | 2022-2028 | Создание условий доступности объекта для инвалидов колясочников |
| 5 | Капитальный ремонт туалетной комнаты (увеличение дверных проемов, ликвидация порогов, изменение планировки туалетной комнаты, оснащение поручнями и вспомогательными элементами).  При наличии финансирования | Распорядительные акты,  сметная документация | Заведующий, заведующий хозяйством | 2022-2028 | Создание условий доступности объекта для инвалидов колясочников, для инвалидов по зрению, для инвалидов по слуху. |
| 6 | Устройство поручня на путях движения первого этажа здания (корпус 1).  При наличии финансирования | Распорядительные акты | Заведующий, заведующий хозяйством | 2022-2028 | Создание условий доступности объекта для инвалидов колясочников |
| 7 | Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров:   * на лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа; * приобретение тактильных пиктограмм с указанием «Направление движения»,   «Лестница», «Огнетушитель», указание кабинетов, служебных помещений, название учреждения и групповых  ячеек; | Распорядительные акты | Заведующий, заведующий хозяйством | 2022-2028 | Создание условий доступности объекта для инвалидов колясочников, для инвалидов по зрению, для инвалидов по слуху. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * оформление входных выходных полотен дверей сигнальными элементами; * обозначение первой и последней ступени марша контрастной краской; * покраска контрастными красками поверхности полов на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы или приобретение тактильных ковриков.   При наличии финансирования |  |  |  |  |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1 | Создание тематической страницы на официальном сайте ДОО, на котором установлена программа по адаптации сайта с учетом потребностей инвалидов по зрению | Распорядительные акты | Ответственный за ведение официального сайта  (оператор  сайта) | 2023 | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам. |
| 2 | Проведение цикла бесед с детьми на тему «Толерантное отношение к особым детям» | Образовательная программа ДОУ | Ответственные педагогические работники | В течение года | Воспитание толерантного отношения к сверстникам- инвалидам |
| 3 | Организация педагогического сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ | Годовой план работы учреждения (консультации, семинары) | Заведующий, Ответственные педагогические работники | В течение года | Оказание помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | |
| 1 | Организация обучения и  инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом  имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Годовой план работы учреждения | Заведующий , заместитель по безопасности | Ежегодно | Увеличение доли работников, прошедших инструктиро-  вание по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов ДОУ, выполнено |
| 2 | Обеспечение сопровождения  инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте | Принятие  распорядительных актов в ДОО, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Заведующий | В течение года | Увеличение доли работников, прошедших инструктиро-  вание по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов ДОУ |
| 3 | Проведение семинаров, круглых столов, посвященных толерантному отношению к инвалидам и ММНГ | Годовой план работы учреждения | Заведующий, Ответственные педагогические работники | Ежегодно | Повышение качества знаний  педагогических работников |