**Информация**

в рамках организации работы по адаптации

МОУ «Лямбирская СОШ №1»

для инвалидов и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Год включения в программу по адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения (2018, 2019,2020) | Мероприятия по адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Необходимая сумма, тыс. рублей |
| МОУ «Лямбирская СОШ №1» | 2018 | 1. Установка кнопки вызова для маломобильных групп населения
 | 23,56 |
|  | 2019 | 1. Установка звукового оповещения для слепых и слабовидящих
 | 44,9 |
|  | 2019 | 1. Установка указателей для слепых и слабовидящих
 | 45,6 |
|  | 2020 | 1. Установка знака указателя о возможности въезда инвалида- колясочника (если пандус не у центрального входа)
 | 46,2 |
|  | 2020 | 1. Установка пандуса и поручней
 | 40,5 |
|  | Проект здания не позволяет расширить дверные проемы | 1. Замена дверей и расширение дверных проемом, в связи с установкой пандусов для инвалидов и других маломобильных групп населения
 | 0 |
|  | Проект здания не позволяет установить поручни | 1. Установка поручней для инвалидов и других маломобильных групп населения внутри здания
 | 0 |
|  | 2020 | 1. Оборудование санузлов для инвалидов и других маломобильных групп населения
 | 165,2 |
|  | 2019 | 1. Дублирование зрительной информации (установка тактильных дорожек для слабовидящих и слепых)
 | 291,6 |