| Согласовано Заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск – начальник Управления образования _________________ О. В. Шуляпова | Утверждаю Заведующая МДОУ «Детский сад №116 комбинированного вида» ____________Апряткина Е.М. Приказ от 30.11.2016 № 81 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад №116 комбинированного вида»

- Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципального образовательного учреждения «Детский сад №116 комбинированного вида» (далее МДОУ «Детский сад №116») городского округа Саранск (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов объекта образования и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми в сфере дошкольного образования.

Развитие общего и дополнительного образования городского округа Саранск осуществляется в соответствии с муниципальной целевой Программой «Развитие системы образования городского округа Саранск».

Обеспечению равного доступа к качественному образованию в МДОУ «Детский сад №116» городского округа Саранск проектируется через развитие инклюзивного образования. Это необходимое условие создания общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Особенно важно, чтобы эти дети получили качественное дошкольное образование и успешно социализировались в детском и взрослом коллективах.

В МДОУ «Детский сад №116»  городского округа Саранск проводится работа по созданию условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми в сфере дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети-инвалиды имеют право на равный доступ к качественному общедоступному дошкольному образованию.

Реализация «дорожной карты» позволит повысить уровень доступности МДОУ «Детский сад №116»  и услуг в сфере дошкольного образования для инвалидов.

Целью «дорожной карты» является Поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов  МДОУ «Детский сад №116»  и предоставляемых  в нем услуг в сфере образования (далее - услуги).

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, таких как:

низкая степень доступности МДОУ «Детский сад №116»  для инвалидов, в котором им предоставляются услуги;

невозможность до  реконструкции или капитального ремонта приспособить МДОУ «Детский сад №116» с учетом потребностей инвалидов;

неполная оснащенность МДОУ «Детский сад №116»  приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие паспорта доступности МДОУ «Детский сад №116», содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

отсутствие в административных регламентах ряда государственных услуг, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Нормативно-правовое основание:

- Конвенция ООН о правах инвалидов.

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р).

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. №452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года         № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

# II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МДОУ «Детский сад № 116»

| № п\п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступно | Должностное лицо, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1. | Доля детей-инвалидов от 1,5 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 0 | 0 | 0 | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | Заведующая МДОУ «Детский сад №116» |
| 2. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ОУ от общей численности обучающихся инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | Заведующая МДОУ «Детский сад №116» |
| 3. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного образования от общей доли детей инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | Заведующая МДОУ «Детский сад №116» |
| 4. | Доля детей-инвалидов, охваченных услугами дополнительного образования, от общего числа детей-инвалидов | % | 0 | 0 | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | Заведующая МДОУ «Детский сад №116» |
| 5. | Доля педагогических работников ОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам | % | 100,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Заведующая МДОУ «Детский сад №116» |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1. | Проведение анализа нормативно-правовых актов МДОУ «Детский сад №116» на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности для инвалидов и в случае необходимости внесение необходимых изменений | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М. | 4 квартал 2016 г. | Наличие в нормативно-правовых актах МДОУ «Детский сад №116» положений, предусматривающих обеспечение установленных федеральным законодательством условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2. | Внесение в локальные акты МДОУ «Детский сад №116» разделов по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М. | 1 квартал 2017г. | Внесенные в локальные акты МДОУ «Детский сад №116» разделы по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 5. | Обеспечение информационной открытости МДОУ «Детский сад №116» | Разделы (страницы) на сайте МДОУ «Детский сад №116» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Заведующая Апряткина Е.М | 4 квартал 2016 г. | Созданные специальные разделы (страницы) на сайте МДОУ «Детский сад №116» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; адаптация сайта для лиц с ограниченным зрением |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов инфраструктуры МДОУ «Детский сад №116», включая оборудование МДОУ необходимыми приспособлениями |
| 1 | Проведение паспортизации МДОУ «Детский сад №116 » | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М | 4 квартал 2016г. | Утверждение паспорта доступности МДОУ «Детский сад №116», |
| 2. | Разработка «дорожных карт» | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М | 4 квартал 2016 г. | Утвержденная «дорожная карта» МДОУ«Детский сад №116 » |
| 3. | Анализ и согласование «дорожной карты» МДОУ «Детский сад №116 » | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М | 4 квартал 2016 г. |  |
| 4. | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов инфраструктуры МДОУ «Детский сад №116», включая оборудование МДОУ необходимыми приспособлениями |  | Заведующая Апряткина Е.М | 2016 - 2025 гг. | Увеличение доступности инфраструктуры МДОУ «Детский сад №116» для инвалидов |
| 5. | Адаптация территории, прилегающей к зданию МДОУ «Детский сад №116» | Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы" | Заведующая Апряткина Е.М | 2016-2030 гг. | Адаптированная территория, прилегающая к зданию МДОУ «Детский сад №116» |
| 6. | Адаптация входов (выходов) в здании МДОУ «Детский сад №116» | Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы" | Заведующая Апряткина Е.М | 2016-2025 гг. | Адаптированные входы (выходы) в здании МДОУ «Детский сад №116» |
| 8. | Адаптация устройств санитарно-гигиенических помещений МДОУ «Детский сад №116» | Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы" | Заведующая Апряткина Е.М | 2016-2025 гг. | Адаптированные устройства санитарно-гигиенических помещений МДОУ «Детский сад №116» |
|  | Адаптация путей движения внутри здания МДОУ «Детский сад №116» | Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы" | Заведующая Апряткина Е.М | 2016-2025 гг. | Адаптированные пути движения внутри здания МДОУ «Детский сад №116» |
|  | III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
|  | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказ Управления образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск | Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск | 2016 - 2018 гг. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
|  | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ | Приказ МДОУ «Детский сад №116» | МУ «ГПМПК», МПк МДОУ «Детский сад №116» | 2016 г. | Разработанные и внедренные в учебный процесс адаптированные образовательные программы |
|  | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | Локальные нормативные документы по воспитательной работеь МДОУ «Детский сад №116» | Заведующая Апряткина Е.М | 2016-2020 гг. | Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов |  | МУ «ГПМПК», МПк МДОУ «Детский сад №116» | 2016-2030 гг. | Успешная социализация детей-инвалидов в обществе |